# Meteor Store 开发流程

本文档描述从需求到上线的完整流程。每个阶段有明确的入口、出口和检查清单。

## 流程总览

需求 → 设计 → 开发 → 测试 → 部署 → 运维 → 迭代
  │      │      │      │      │      │      │
  PRD   设计   编码   单元   Staging 监控   反馈
  Issue  文档   PR     E2E    生产    告警   Backlog
         ADR          自审          日志

## 1. 需求阶段

### 入口

用户反馈、自己的想法、数据洞察

### 流程

小需求 / Bug：直接创建 GitHub Issue（Bug Report 或 Feature Request 模板）

大功能：先写 PRD（PRD Issue 模板），包含用户故事、验收标准、影响分析

需求评审（自审清单）：

- [ ] 这个需求解决了谁的什么问题？

- [ ] 不做会怎样？（拒绝比做更重要的能力）

- [ ] 有没有更简单的方案？

- [ ] 会影响哪些现有功能？

### 出口

Issue 创建并打上标签

PRD 中包含明确的验收标准

## 2. 设计阶段

### 入口

Approved 状态的 Issue / PRD

### 流程

涉及 UI 的功能：写设计文档（docs/process/design-template.md）

涉及架构决策：写 ADR（docs/process/adr-template.md），放在 docs/process/adr.md

设计文档存于 docs/superpowers/specs/，命名格式 YYYY-MM-DD-功能名-design.md

实施计划存于 docs/superpowers/plans/，命名格式 YYYY-MM-DD-功能名-implementation.md

### 设计自审清单

☐ 数据模型是否合理？（字段类型、默认值、索引）

☐ API 设计是否符合项目惯例？（RESTful、错误码、限流）

☐ 安全考量是否完备？（鉴权、输入校验、信息泄露）

☐ 是否考虑了边界情况？（空状态、错误状态、并发）

☐ 是否对现有功能有破坏性影响？

☐ 是否需要数据库迁移？（如有，写清楚回滚方案）

### 出口

设计文档完成

如有架构决策，ADR 已写入 docs/process/adr.md

## 3. 开发阶段

### 入口

设计文档完成，验收标准明确

### 流程

从 main 创建功能分支：feature/xxx、fix/xxx、refactor/xxx

编码时遵循 AGENTS.md 中的所有约定

写完代码后做代码自审（见 [代码自审清单](#代码自审清单)）

提交 PR，填写 PR 模板

CI 自动运行：类型检查 → Lint → 单元测试 → 构建

### 开发规范速查

排版：改字号必须同时改字重、行高、字距（见 AGENTS.md 字阶表）

颜色：全站暗色一套，:root:root 不要改成 :root

数据：博客文章统一走 src/data/blog-feed.ts，不要直接 import blogPosts

鉴权：后台对非管理员返回 404，generateMetadata 也要跟权限走

条件更新：避免 TOCTOU，用 WHERE id AND status='pending'

### 出口

PR 创建，CI 全部通过

手动测试关键路径通过

## 4. 测试阶段

### 测试层次

| 层次 | 工具 | 覆盖范围 | 运行时机 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元测试 | Vitest | 工具函数、服务层逻辑 | CI 每次提交 |
| E2E 测试 | Playwright | 关键用户流程 | CI / 发布前 |
| 手动测试 | 人工 | 新功能、UI 细节 | 每个 PR |

### 测试要求

核心逻辑：必须写单元测试（auth、支付、授权、博客渲染）

关键流程：必须有 E2E 测试（注册→验证→登录→购买→下载）

XSS/安全：Markdown 渲染、输入校验必须有回归用例

暗色主题：CI 有 dark-theme.test.ts 钉住，不要绕过

### 手动测试清单

☐ Chrome / Safari / Firefox 各过一遍关键路径

☐ 移动端响应式（375px / 768px）

☐ 未登录、已登录、管理员三种视角

☐ 空数据状态

☐ 错误状态（网络断开、API 报错）

☐ `prefers-reduced-motion` 下动画是否关闭

### 出口

所有自动化测试通过

手动测试清单完成

## 5. 部署阶段

### 两条部署路径

| 路径 | 触发方式 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| Vercel | 推 `main` 自动部署 | 前端页面、静态内容 |
| 阿里云 | `deploy/deploy-local.sh` 或 GitHub Actions 手动触发 | 全栈功能、需要服务端 |

### 部署流程

Staging 验证：先在 staging 环境（如有）验证

部署到生产：

`bash

# 本地半自动（推荐）

bash deploy/deploy-local.sh

部署后验证：

`bash

# 运行冒烟测试

node scripts/verify-apps-headless.mjs

监控观察：部署后 30 分钟内关注 Sentry 错误数、关键页面可访问性

### 回滚方案

# 阿里云：恢复上一版 .next
ssh server "cd /var/www/meteor-store && mv .next.rollback .next && pm2 restart meteor-store"

### 出口

部署完成，verify-apps-headless.mjs 通过

Sentry 无异常错误激增

## 6. 运维阶段

### 日常运维

错误监控：Sentry Dashboard 每日查看

限流监控：Upstash Redis 用量

数据库：Neon 控制台查看慢查询、连接数

备份：Neon 自动备份，确认最近备份可用

### 告警

Sentry 错误数超过阈值时告警

支付/授权相关错误需立即响应

见 docs/process/monitoring.md

### 出口

正常运行，无积压告警

## 7. 迭代阶段

### 反馈收集

用户反馈 → /feedback 页面

管理员定期检查反馈列表

有普遍价值的反馈 → 创建 GitHub Issue

有普遍价值的问题 → 脱敏后补充到帮助中心 /docs

### 版本发布

更新 CHANGELOG.md（遵循 Keep a Changelog）

更新版本号（package.json）

打 tag：git tag v0.x.0

发布 Release Notes

### 项目总结

每次重大功能完成后，写项目总结存入 Obsidian vault

路径：/Users/meteor/obsidian/项目总结/

命名：YYYY-MM-DD-功能名.md

────────────────────────────────────────

## 代码自审清单

每个 PR 提交前，逐项自审：

### 正确性

☐ 边界情况都处理了吗？（null、空数组、超长输入）

☐ 并发安全吗？（条件 UPDATE 而非先查后写）

☐ 错误处理是否完备？（不静默吞异常）

### 安全性

☐ 输入校验是否完备？

☐ 鉴权是否正确？（后台 404 非 403）

☐ 是否有信息泄露？（错误消息、API 响应）

☐ 限流是否配置？

### 性能

☐ 有没有 N+1 查询？

☐ 列表数据是否批量查询？

☐ 客户端组件是否避免了不必要的依赖？

### 代码质量

☐ 命名是否表达业务含义？

☐ 是否有不必要的抽象？

☐ 是否遵循了 AGENTS.md 的约定？

☐ 注释写了「为什么」而非「是什么」？

### 副作用

☐ 是否需要 `revalidatePath`？

☐ 是否影响 sitemap / RSS / JSON-LD？

☐ 是否需要数据库迁移？

☐ 部署顺序是否有要求？

────────────────────────────────────────

## 相关文档

[代码规范](../../AGENTS.md)（项目根目录）

[设计模板](design-template.md)

[ADR 模板](adr-template.md)

[PRD Issue 模板](../../.github/ISSUE_TEMPLATE/prd.md)

[PR 模板](../../.github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md)